万能电视直播

TV Live Player

原生安卓开发方案

从 React + Vite + Capacitor 迁移至原生 Android（Kotlin）

版本：1.0

日期：2026-05-25

# 目录

1. 背景与迁移原因

2. 技术栈选型

3. 项目架构设计

4. 模块与包结构

5. 功能模块详细设计

6. 数据层设计

7. UI/UX 设计

8. Android 6 兼容性策略

9. 构建与部署

10. 迁移实施计划

11. 与原方案对比

12. 风险与注意事项

# 1. 背景与迁移原因

## 1.1 当前方案问题

原方案基于 React 19 + Vite 6 + Capacitor 6 构建，通过 WebView 渲染 SPA 页面并利用 Capacitor 桥接原生能力。在实际使用中发现以下问题：

- Android 6（API 23，Chrome 44）的 WebView 对现代 CSS/JS 特性支持极差，虽然项目已有兼容性管道，但仍存在白屏、渲染异常等问题

- hls.js 在低版本 Chrome WebView 中的 MSE（Media Source Extensions）支持不完整，导致部分 HLS 流无法正常播放

- Capacitor 插件依赖 WebView 桥接，性能开销大，且部分插件在 Android 6 上存在兼容性问题

- WebView 在 Android TV 上的焦点管理（Focus）不够流畅，遥控器导航体验不如原生方案

- 调试和排错难度大，浏览器兼容性问题排查成本高昂

## 1.2 迁移目标

- 使用原生 Android 开发，彻底解决 WebView 兼容性问题

- 基于 ExoPlayer（Media3）实现 HLS 播放，性能更优、兼容性更好

- 利用 Android Leanback 库构建完整的 Android TV 遥控器导航体验

- 保持全部现有功能，最小化用户使用习惯变化

- 目标最低 SDK 版本为 API 22（Android 5.1），确保 Android 6（API 23）及更高版本完美运行

# 2. 技术栈选型

以下是原生安卓开发的技术栈选型：

| 类别 | 技术选型 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发语言 | Kotlin | 2.0+ | 官方推荐语言，语法简洁，空安全 |
| 构建工具 | Gradle Kotlin DSL | 8.7+ | 类型安全，IDE 支持好 |
| UI 框架 | Android Jetpack + Leanback | 1.16+ | Android TV 官方 UI 组件库 |
| 视频播放 | Media3 ExoPlayer | 1.5+ | Google 官方播放器，原生 HLS 支持 |
| 架构模式 | MVVM + Clean Architecture | - | 分层解耦，便于测试和维护 |
| 依赖注入 | Hilt | 2.51+ | 官方 DI 框架，基于 Dagger |
| 本地数据库 | Room | 2.6+ | 替代 localStorage，类型安全 |
| 异步框架 | Kotlin Coroutines + Flow | 1.9+ | 结构化并发，响应式数据流 |
| 网络请求 | OkHttp + Retrofit | 4.12+ | M3U 远程源下载 |
| JSON 解析 | Moshi / Gson | 1.15+ | 备份/导入导出 |
| 图片加载 | Coil | 3.0+ | Kotlin 原生，轻量快速 |
| 生命周期 | AndroidX Lifecycle | 2.8+ | ViewModel + LiveData/StateFlow |

# 3. 项目架构设计

## 3.1 总体架构（MVVM + Clean Architecture）

采用 Clean Architecture 三层架构，从内到外依次为：

- Domain 层：业务逻辑与 UseCase，纯 Kotlin 模块，不依赖 Android 框架

- Data 层：数据仓库实现，包含 Room DAO、网络请求、SharedPreferences

- UI/Presentation 层：Activity、Fragment、ViewModel、Adapter，依赖 AndroidX

## 3.2 架构分层示意

依赖方向从外向内：UI → Domain ← Data（依赖倒置）。Domain 层定义 Repository 接口，Data 层实现，UI 层通过 Hilt 注入。

# 4. 模块与包结构

## 4.1 包结构设计

采用单模块结构，包名按功能划分：

com.wangyg.tvliveplayer/

- App.kt                    // Application 类，Hilt 入口

- MainActivity.kt           // 主 Activity（Android TV 入口）

- data/                     // 数据层

- local/                  // Room 数据库

- AppDatabase.kt

- dao/ChannelDao.kt

- dao/SourceDao.kt

- entity/ChannelEntity.kt

- entity/SourceEntity.kt

- repository/             // Repository 实现

- preferences/            // SharedPreferences 封装

- domain/                   // 领域层

- model/                  // 领域模型（Channel, Source 等）

- repository/             // Repository 接口定义

- usecase/                // Use Case

- ui/                       // UI 层

- browse/                 // 频道浏览（BrowseFragment）

- player/                 // 播放器 Activity

- settings/               // 设置中心

- common/                 // 公共组件

- player/                   // ExoPlayer 封装

- TVPlayer.kt

- parser/                   // M3U 解析器

- M3UParser.kt

- util/                     // 工具类

# 5. 功能模块详细设计

## 5.1 主入口与导航（MainActivity）

MainActivity 继承 Leanback 的 BrowseActivity，自动获得左侧分类导航栏和右侧频道网格：

- 遥控器左右键切换分类，上下键选择频道

- OK 键打开 PlayerActivity 播放选中频道

- Menu 键弹出设置对话框（DialogFragment）

- Back 键：在浏览界面连按两次退出应用

## 5.2 播放器模块（PlayerActivity）

使用 Media3 ExoPlayer 实现 HLS 直播流播放，这是迁移的核心优势：

- ExoPlayer 原生支持 HLS（M3U8），无需 hls.js

- 支持 Android 5.0+ 全版本，无兼容性补丁需求

- 自动处理缓冲、重连、错误恢复

- 支持自适应码率（ABR）

- SurfaceView / TextureView 渲染视频

播放器 UI 覆盖层：

- 半透明 OSD 信息覆盖（频道名、分类、台标），3 秒自动消失

- 加载中动画（居中 ProgressBar + "正在连接直播流..."）

- 错误状态提示（连接失败 + 重试按钮）

- 无频道时的欢迎页面

## 5.3 遥控器导航系统

Android TV 原生支持 D-Pad 焦点导航，Leanback 库提供完整支持：

| 按键 | 浏览模式 | 播放模式 | 设置模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ↑ ↓ | 频道列表上下移动 | 切换频道（上下一个） | 选项间移动 |
| ← → | 切换分类 | 快速切换分类 | Tab 切换 |
| OK | 进入播放器 | 显示/隐藏 OSD | 确认选择 |
| Menu | 打开设置 | 打开设置 | 关闭设置 |
| Back | 退出应用 | 回到浏览 | 关闭设置 |

## 5.4 设置中心（5 个 Tab）

使用 Leanback PreferenceFragment + DialogFragment 实现：

Tab 1 - 订阅 M3U

- 预设源一键导入（范明明 IPv6、IPTV-Org 中国大陆/香港/台湾）

- 在线链接解析：输入 URL，OkHttp 下载后自动解析

- 本地文件导入：SAF 选择 .m3u / .m3u8 / .txt 文件

- 直接粘贴 M3U 文本内容

Tab 2 - 手动添加频道

- 表单输入：频道名称、URL、分类（支持新建）、Logo URL

Tab 3 - 频道管理

- 频道列表 + 搜索过滤

- 长按进入编辑：重命名、上移/下移排序、删除

Tab 4 - 订阅源与分类管理

- 已订阅源列表（查看/删除）

- 分类重命名/删除

- 恢复出厂设置

Tab 5 - 备份与恢复

- 导出为 JSON 文件（SAF 选择保存路径）

- 从 JSON 文件导入恢复

- 数据范围：频道列表、收藏、订阅源

# 6. 数据层设计

## 6.1 Room 数据库（替代 localStorage）

ChannelEntity 表：

- id: TEXT PRIMARY KEY（UUID 字符串）

- name: TEXT NOT NULL

- url: TEXT NOT NULL

- category: TEXT NOT NULL

- logo: TEXT（可空）

- tvgId: TEXT（可空）

- sortOrder: INTEGER

- favorite: INTEGER（0/1）

SourceEntity 表（订阅源）：

- id: TEXT PRIMARY KEY（UUID）

- name: TEXT NOT NULL

- url: TEXT NOT NULL

- isActive: INTEGER（0/1）

- createdAt: INTEGER（时间戳）

SharedPreferences：

- last_channel_id: String（上次退出时的频道 ID）

- first_launch: Boolean（首次运行标记）

## 6.2 频道数据模型变更

原方案中频道和收藏分开存储（tv_channels + tv_favorites），现合并为单一 ChannelEntity 表，通过 favorite 字段标记收藏，简化操作。

# 7. UI/UX 设计

## 7.1 设计原则

- 全屏沉浸式体验，无 ActionBar/StatusBar

- 大字体、高对比度，适合远距离观看

- Leanback 原生风格，与系统 TV 界面一致

- 纯遥控器操作，无需触屏

## 7.2 主要界面

频道浏览（BrowseFragment）：

- 左侧分类列（垂直排列）

- 右侧频道卡片网格（水平滚动）

- 卡片显示频道名 + 台标（Coil 加载）

- 焦点缩放 + 发光动效

播放器界面：

- 全屏视频渲染

- 半透明 OSD（频道名 + 分类 + 台标），3 秒自动隐藏

- 加载中居中旋转指示器

- 错误状态 + 重试按钮

- OK 键弹出/隐藏 OSD

设置界面：

- Android TV 风格 PreferenceFragment

- 左右键切换 Tab 标签页

- 深色主题，大间距排版

## 7.3 主题色彩

- 背景：#1A1A2E（深色）

- 强调色：#2B579A（蓝色系）

- 文字：白色主文字，灰色辅助文字

- 卡片焦点：缩放 1.1x + 蓝色外围发光

# 8. Android 6 兼容性策略

## 8.1 minSdkVersion 设定

minSdkVersion = 22（Android 5.1），targetSdkVersion = 34（Android 14）。Android 6（API 23）完全在支持范围内。

## 8.2 ExoPlayer 兼容性

Media3 ExoPlayer 支持 Android 4.4+，HLS 播放基于原生 MediaCodec API，不受 WebView 版本影响。在 Android 6 上可完美播放 HLS 直播流。

## 8.3 权限处理

- 联网权限：安装即授权，无需运行时申请

- 文件选择：使用 SAF（Storage Access Framework），无需存储权限

- Android 6 运行时权限：若需直接读写文件，动态申请 WRITE_EXTERNAL_STORAGE

## 8.4 Desugaring

启用 coreLibraryDesugaring，确保 Android 6 上可使用 java.time、Stream、Optional 等 Java 8+ API。

## 8.5 兼容性测试矩阵

- Android 5.1（API 22）- 最低支持版本

- Android 6.0（API 23）- 核心目标

- Android 7~9（API 24~28）- 主流电视盒子

- Android 10~14（API 29~34）- 新设备

# 9. 构建与部署

## 9.1 本地构建

- Android Studio 直接打开项目，自动识别 Gradle 配置

- Debug：./gradlew assembleDebug

- Release：./gradlew assembleRelease（需签名）

- 输出：app/build/outputs/apk/

## 9.2 CI/CD（GitHub Actions）

复用现有 CI/CD 流程，将构建从 Capacitor 迁移为原生 Gradle：

- 移除 Node.js 环境依赖

- 使用 Gradle Wrapper（./gradlew assembleRelease）

- JDK 17 + Android SDK（build-tools 34）

- 签名凭证存入 GitHub Secrets

- 产物 app-release.apk 上传 Artifact 并发布 Release

# 10. 迁移实施计划

## Phase 1 - 项目脚手架（1 天）

- Android Studio 创建项目，配置 Gradle Kotlin DSL

- 配置 minSdk 22 / targetSdk 34

- 引入所有依赖（Media3, Leanback, Hilt, Room, OkHttp, Moshi, Coil）

- 配置 ProGuard 和 coreLibraryDesugaring

- 创建完整包结构，搭建 Hilt 基础

## Phase 2 - 数据层 + 解析器（1 天）

- 实现 Room Database、Entity、DAO

- 实现 Repository 接口与 Room 实现

- 将 M3UParser 从 TypeScript 翻译为 Kotlin

- 实现 SharedPreferences 封装

- 编写单元测试

## Phase 3 - 播放器（1 天）

- 实现 TVPlayer（ExoPlayer + HLS 封装）

- 实现 PlayerActivity（全屏 + OSD + 遥控器控制）

- 实现播放状态管理（加载/播放/错误状态机）

## Phase 4 - 浏览与导航（1 天）

- 实现 MainActivity（BrowseActivity）

- 实现 BrowseFragment + CardPresenter

- 实现分类导航与频道切换

- 实现遥控器按键路由

## Phase 5 - 设置中心（1.5 天）

- 实现 5 个 Tab 的设置界面

- M3U 订阅（预设、URL、文件、文本）

- 手动添加频道表单

- 频道管理（搜索、编辑、排序、删除）

- 订阅源与分类管理

- 备份恢复（JSON 导入/导出）

## Phase 6 - 集成与测试（1 天）

- 端到端功能测试，覆盖全部功能路径

- 多版本 Android 兼容性测试

- Bug 修复与性能优化

- CI/CD 流水线配置

总预计工期：约 6-7 个工作日

# 11. 与原方案对比

| 对比维度 | 原方案（React + Capacitor） | 新方案（原生 Android） | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| HLS 播放 | hls.js 运行于 WebView，依赖 MSE | ExoPlayer 原生解码，MediaCodec | 原生方案播放更稳定、延迟更低 |
| Android 6 兼容 | 需要大量兼容补丁，仍有白屏风险 | 原生 API 天然兼容，无需补丁 | 彻底解决兼容性问题 |
| 遥控器导航 | 手动模拟焦点，不够流畅 | Leanback 原生焦点管理 | 原生焦点体验更佳 |
| 数据持久化 | localStorage，容量有限 | Room SQLite 数据库 | 更强大更可靠 |
| APK 体积 | 约 8-12MB | 约 3-5MB | 更精简 |
| 性能 | WebView 渲染，额外开销 | 原生渲染，无中间层 | 更流畅、内存更低 |
| 调试 | 需要同时调试 Web 和原生 | 纯 Android Studio | 调试更简单直接 |
| 开发语言 | TypeScript + JSX | Kotlin | Kotlin 更贴近安卓系统 |

# 12. 风险与注意事项

## 12.1 潜在风险

- M3U 解析器需要完整翻译为 Kotlin，注意正则和编码一致性

- 部分 HLS 流使用 AES-128 加密，ExoPlayer 原生支持但需验证

- Android TV 模拟器资源消耗大，建议真机测试

- Leanback 定制化有限，部分 UI 可能需要自定义实现

## 12.2 建议

- 保留原项目代码作为参考，新旧项目独立构建

- 提供频道数据迁移工具（从原版 localStorage 导出 JSON 再导入新应用）

- 如不上架 Google Play，直接提供 APK 侧载安装

- 建议覆盖多码率 HLS 流测试

--- 文档结束 ---